高场政文〔2020〕9号　　  　 　　　   签发人：赵  曜

关于调整高场办事处集镇功能提升项目

建设内容的请示

市城镇功能提升建设指挥部：

我处集镇功能提升工程自2019年8月启动实施以来，整体进展顺利，目前管网施工已经结束，道路施工正稳步推进。由于该项目采取EPC模式建设，在项目推进过程中，我处不断与项目设计施工方上海城建集团进行沟通，以期对项目进行优化与提升，考虑我处集镇建设实际，现申请在项目整体框架大体不变的前提下，对我处集镇功能提升项目部分建设内容进行优化调整，具体如下：

1.对原先方案内的高场办事处文化广场项目、东干渠河道治理和栈道项目予以调减，不再建设。

2.将318国道红绿灯路口至保安段增设路灯150盏。同时，将318国道东干渠至宣王渠路段增设绿化设施。

3.对办事处机关、原派出所院内道路进行黑化处理，并对原派出所楼房纳入立面改造范围。

4.将318国道集镇段乐格制衣、建筑公司小区的第一栋楼房纳入集镇立面改造范围。

专此请示，恳请批复。

- 2020年9月13日

- （联系人：曹以昇；联系电话：15827981529）

高场办事处党政综合办公室               2020年9月13日印发