聚精会神谋发展  统筹兼顾铸辉煌

泰丰办事处

根据市委工作安排，现将2011年10月以来的工作总结，“十三五”期间全处发展构想汇报如下：

一、攻坚克难，经济社会快速发展

自2011年10月市第七次党代会以来，在市委、市政府的坚强领导下，泰丰办事处坚持“商贸兴处”的发展战略不动摇，恪尽职守、艰苦创业，狠抓招商引资工作，强力推进项目建设，实现了经济大发展、民生大改善。全处经济社会发展取得了一定成绩。

2015年12月，由我处牵头成立的潜江市龙虾文化产业园被省发改委评为2015年省服务业“五个一百”示范区。2013年，泰丰办事处被湖北省人民政府授予“湖北省城乡居民社会养老保险工作先进单位”。2015年7月，棉原社区的公益创投项目“幸福百老惠·关爱空巢老人”荣获省民政厅颁发“第二届社区公益服务项目创投大赛”一等奖。2016年8月，棉原社区荣获省民政厅颁发“第三届社区公益服务项目创投大赛”三等奖。

（一）经济实力显著提升

2016年，全年税收预计突破2800万元，是2011年380万的7.37倍。固定资产投资总额全年预计突破14.5亿元，是2011年3.6亿元的4倍。招商引资到位资金全年预计突破14.05亿元，是2011年3.4亿元的4.1倍。农民人均纯收入全年预计达到15573元，是2011年7720元的2.02倍。

五年来，全处共推进重点建设项目20余个，招商引资到位资金累计完成46.5亿元，年均增长30%，固定资产投资额累计达68.5亿元，年均增长35%。全处累计完成征地3000亩、累计拆迁216户。生态龙虾城项目。总投资15亿元，占地662亩，总建筑面积达56万平方米。目前，该项目已完成投资12亿元，完成了龙虾美食城、龙虾雕塑广场、美食广场、游乐园、婚纱摄影基地及千米环绕水系等建设。光彩江汉城项目。总投资19亿元，占地580亩，总建筑面积60万平方米。已完成投资13亿元。光彩建材城在今年5月份，实现了全面开业。保驾路、城东河路和城东河物流通道、潜江市先林苗木研发基地、恒信德龙汽车产业园、博通物流中心、潜龙药业医药发展、好彩头区域总部、福元堂健康医药中心等重点项目也正在快速推进。

（二）城乡环境显著变化

五年来，完成了东环大道、兴盛路、城东河路的征地拆迁工作，东环大道已全线通车，兴盛路、城东河路正在建设中，“三纵三横”的大交通道路网格已初步形成。累计投入近2千万元实施了背街小巷和通村组公路建设。累计投入近400万元，完成市办、处办冬工水利工程，2015年市办冬工水利工程建设速度、质量、总量全市名列前茅。投资625万元完成农村电网改造升级。新建改建了城东河节制闸、黄垸湖节制闸等大型涵闸。2015年，2016年两年共投入资金150万元，完成造林面积2100亩，义务植树9.2万棵，超额完成了每年目标任务。农业、林业、电力、农村饮水等基础设施全面加强。

（三）民生事业持续改善

全处新农保和新农合参保率连续多年均达到100%，2015年，我处还被列为全省城乡居民养老保险“机打票”征收工作唯一试点乡镇。失地农民养老保险工作全覆盖。累计发放民政救助、优抚资金近250万元。教育条件明显改善。征地240亩，投入近8000万元的泰丰初级中学已完成学生宿舍和学生食堂建设。投入300万元，完成莫市中学学生食堂主体建设。精准扶贫扎实精细，2016年我处脱贫目标277户，797人，截止8月底，我处已脱贫159 户512人。

（四）社会大局和谐稳定

全处在项目建设任务重，矛盾纠纷突出的情况下，强化信访矛盾纠纷的排查，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，确保发展与稳定两不误。近三年来，全处共答复国家、省、市交办信访函17件，接待处理来信来访113起，办结率均达更100%。今年，妥善处置4起重大安全事故，其中龙虾城工人坠亡事件，因处置及时工作得力，被市政府通报表扬。对两起越级赴省赴京上访事件人员及时劝返，避免了不良影响，全处未发生一起群体性事件。在上半年全市安全感测评中，我处全市排名第三。全处及时成功化解和处置了“6·27”事件、涉“南海仲裁案”事件等重点敏感时期的多起信访维稳事件，实现了大局和谐稳定。顺利的完成了中国发展论坛在我处的参观视察工作。

（五）从严治党全面落实
　　从严从实查摆出“四风”方面问题24个，提出相互批评意见56条。坚持边学边改、边查边改和即知即改，已整改完成了失地农民养老保险、园林青酒厂小区环境综合整治等22个事项，修订完善各类制度10余项。

全处扎实开展了“争当好党员”和处置不合格党员活动。全处共有375人被评为好党员，307人被评为合格党员，85人被评为基本合格党员，6人被评为不合格党员，5人受到党纪处分，其中1人被开除党籍。制定了24个项目的“两学一做”学习活动路线图，将学习活动任务分解成项、落实到天，确保各支部按时间节点，保质保量完成学习任务，确保活动不走过场、落到实处。全体机关干部带头学习相关会议和讲话精神，深入到25个部门和村(社区)支部，分类包保指导开展学习活动。在全处组织60名部门及村（居）支部书记和机关党员开展了一次“两学一做”学习教育闭卷考试，以考促学，进一步深化“两学一做”学习效果。按照主动、按时、足额的原则，完成了全处805名党员党费收缴工作。

办事处进一步严明纪律和规矩，对于不讲纪律不守规矩甚至顶风违纪的党员干部，果断“亮剑”，坚决查处。在全处惠农资金清查工作中，严肃查处了惠民资金领域虚报冒领、截留私分、优亲厚友的行为，谈话函询3人，立案6人，结案6人，其中给予党内警告处分4人，开除党籍1人。上级转办信访件数1件。自办违反八项规定的案件1件。

（六）“四提”要求深入人心

自4月份以来，通过“两学一做”学习教育活动在全处不断弘扬正能量和主旋律，充分发挥了党员队伍先锋模范作用，要求全体党员干部牢记四种意识，坚守四个底线，实现提神、提速、提能、提效的“四提”工作目标，构建一名党员就是一面旗帜的良好局面。通过健全制度抓管理，狠抓督办促落实，全体班子成员率先垂范，切实做到了一级带着一级干、一级做给一级看，形成了同心同德干事创业的良好政治生态。

一是招商引资硕果累累。今年，招商引资意向投资额达3.35亿元。在龙虾节期间我处与潜龙药业签订了医药发展项目意向性投资合同，协议投资额1.2亿元，项目正在进行环评、安评、能评等手续办理，即将启动征地工作。福元堂健康医药中心项目拟投资6500万元，项目已完成选址。好彩头区域总部及配套项目拟投资1.5亿元，项目正在办理相关手续。

- 二是私房禁建稳步推进。全处48户禁建户，已正式签约30户，完成比例达62.5%，意向签约39户，比例达81%，保持了“零增长”和社会大局稳定，无一例越级上访事件发生。

三是创卫工作卓有成效。全处各包保专班实行全脱产，深入到包保村（居），发扬“5+2”，“白加黑”精神。截止目前，全处创卫工作共投入资金120余万元，组织人工1100余人次，机械60余台，整治占道经营80余户，处理“僵尸车”20余台，拆除旱厕18座，制作围挡1300余米，除障面积26400余平米，清理菜地面积7200余平米，清理牛皮鲜17000余平米。我处创卫工作顺利通过省检验收，小南门社区和园艺村分别位居全市考核第一名。

五是防汛抗灾抓早抓细。5月上旬前全面落实了人员、物资、资金和预案。另投入资金10万元，完成了对莫解渠全线约8公里的水草清理工作，改善了水生态环境，提高了汛期莫解渠防汛抗旱能力。就灾情进行了科学调度，实现了大灾之年不见灾。

六是秸秆禁烧效果显著。办事处以对秸秆禁烧“零容忍”的决心和态度，实施全面巡查控管。禁烧压力层层传导。在夏季秸秆禁烧中，实现了“不燃一把火、不冒一处烟、不见一块斑”的工作目标。目前，秋季秸秆禁烧工作，责任已落实到位，宣传发动工作已全面铺开，进一步健全了巡查体系，确保“空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无缝隙”，坚决杜绝秸秆露天焚烧现象。

七是“环保风暴”落实有力。对汉南河、城南河整治制定了渠道管理办法，落实了渠道管理人员，对沿河面源污染进行了有效整治，做到了日清日净，持久长效。园艺木材厂已全部完成搬迁。太丰垸、青龙沟3处沙场高标准的实施了整治，并达到了环保要求。

二、大干快上，再现五年跨越发展

“十三五”期间，我市正处于国家和省一系列重大战略政策机遇叠加期，仍然处于大有可为的战略机遇期，将为转型提质发展提供强劲动力。办事处将乘势而为，大干快上，确保再现五年跨越发展。

（一）发展思路

“十三五”期间是泰丰发展的第二个五年，已进入关键成长期，办事处将严格按照市委、市政府提出“缩差争先、拼进十强”的奋斗目标，坚持“商贸兴处”发展战略部动摇，紧紧依托全市现代服务业建设战区发展，全力招商引资，强力推进项目，努力改善民生，大力弘扬“抢拼严实”工作作风，奋力推进各项任务落到实处，充分发挥泰丰区位优势，“追园林、赶杨市”，努力将泰丰建成宜居宜业的商贸新区。

（二）目标定位

坚持优化结构、转型提质，力争地区生产总值年均增速10%以上，到2020年达到30亿元。财税收入年均增速12%以上，到2020年力争突破7000万元。城乡居民人均可支配收入在比2010年提前翻一番的基础上，年均增速达到或超过全市平均水平。实体经济核心竞争力显著提升，重点打造龙虾文化产业园这个主营业收入过500亿元的产业集群。积极扶持工业企业不断发展壮大，农业现代化水平保持全市前列。新型城镇化水平明显提升，开放开发水平进一步提高。

（三）具体工作措施

一是规划发展服务业示范区。用现代服务业东部战区园林—泰丰捆绑发展的理念，打破行政区划，互相补充完善，实现合作共赢的发展大格局。积极向上争取支持，加大力度继续高位推进省级现代服务业发展示范区—潜江市龙虾文化产业园建设，持续强化产业体系、生态体系、公共服务体系、基础设施配套体系四大体系建设，重点发展电子信息、金融服务、物流、展示展销中心等，加快形成龙虾美食、休闲观光、文化创意、交易物流、金融服务五大发展板块，力争打造百亿商贸经济开发区，实现创国家级现代服务业发展示范区的目标。

二是狠抓招商引资。强力推进招商引资。组建专班，重点开展了“十三五”项目规划，规划项目共计14个，规划总投资130亿元。重点就金融服务中心、市民服务中心、电子商务中心、物流总部基地、城东河3000亩特色文化旅游观光带等开展招商引资，依托现代服务业建设指挥部，积极走出去开展大员招商、以商招商，为泰丰“十三五”发展提供强劲动力。

三是加快项目建设步伐。重点推进比高影院、热带雨林主题公园、水上乐园、光彩机电城、金色公馆二期的建成开业。在今年，配合完成保驾路、318国道改造、城东河路、城东河物流通道等建设工作。加快泰丰中学猪场拆迁，确保泰丰中学早日建成投入使用。加快福元堂规划选址、环评、安评、入园等前期手续和征地工作，确保12月30日前动工建设。强力推进好彩头项目征地工作，确保10月前土地交付使用。做好潜龙药业厂区西扩项目与园林办事处对接协调和征地工作，确保10月前土地交付使用。跟踪追紧龙虾城拆迁方案和资金测算工作的落实，全力以赴、千方百计完成太丰垸一组整体拆迁还建安置工作；加大恒信德龙汽车产业园项目二期建设协调工作力度；加快南荷村标准化市场建设速度，争取年底投入使用。

四是稳步推进新型工业。全处工业经济发展的基础相对薄弱，大多数企业的经济质量和效益不高，今后，我们将全方位做好政策引导和服务。强力支持骨干企业做大做强。着力培养壮大成长性好，带动力强的龙头企业。全力支持潜龙药业厂区西扩项目，加快推进征地工作，确保企业发展提档升级。实施中小企业成长工程。要立足实际，深入实施联系企业服务制度，积极扶持和鼓励御点服饰等小微企业发展壮大。

五是加快转变农业发展方式。大力推进农业机械化。小麦、水稻机械收获率超过95%，主要农作物耕种收综合机械化水平达到73%以上，良种覆盖率达到98%以上。建设农业规模化、标准化示范基地。今年力争白窑村蔬菜大棚生产基地达千亩以上，“虾稻共作”种养面积达到千亩以上。发展农产品电子商务，鼓励特色农产品进入到电商网络平台，提升品牌化。加快土地流转，推进多种形式的适度规模经营，引导农户依法采取转包、出租、互转、转让、入股等方式流转承包地。抓好全处按户连片种养殖模式的试点工作，全面实施按户连片高效种养殖方案。

六是持续不断改善民生。以事实承诺为载体，不断改善全处水电路气等基础设施建设。继续推进“绿满泰丰”行动，提高城乡森林覆盖率。以建设水生态文明市为契机，深入推进汉南河、县河、城东河综合整治，全面落实水污染防治行动计划。狠抓秸秆禁烧、农村生活垃圾治理等工作，确保农村生活环境持续得到改善。全面推进太丰垸村七组城中村改造工程。按照“精准扶贫、不落一人”的目标，切实做到见人见物见办法，在2018年底，实现全处贫困户脱贫。

七是全力维护社会安全稳定。不断加强信访工作，分类施策，一案一策，加强矛盾纠纷调处化解，妥善处理群体性事件，及时切实维护正常有序的社会秩序。不断巩固平安建设成果，不断提升群众的安全感和满意率。定期开展全处安全生产、环保问题等大排查活动，确保无重大安全、环保等事故发生。

八是强化党员干部学习教育。泰丰办事处将准确把握干部需求，切实将干部教育培训工作与全处事业发展、干部履职尽责联系在一起。坚持“干什么学什么”、“缺什么补什么”的原则。通过党委主要负责同志带头讲党课、每周四晚上七点至八点例行集中学习、每月十五日“支部主题党日”集中学习讨论、每两月一次围绕如何做合格党员的专题讨论等活动，逐步提高全体机关干部的思想政策水平和业务素质。通过学习理论来守住四个底线，牢记四种意识，使党员干部所思所为、一言一行，都必须与党委保持高度一致，做到忠于党、忠于人民、忠于职守。通过学习业务来立足本职创一流、着眼岗位建功业，做到干一行爱一行专一行。通过学习先进来弘扬正能量和主旋律，切实增强党员的党员意识和先优意识，充分发挥党员队伍先锋模范作用，构建一名党员就是一面旗帜的良好局面。

九是抓班子带干部。办事处要求班子成员要率先垂范，做到一级带着一级干，一级做给一级看。要求下级做到的自己要率先做到。持之以恒抓好干部队伍作风建设，继续保持一周两次考勤检查，一周一通报的机制。不断提升全处干部精气神明。严格按照重新修订的机关考勤、财务管理、学习、会议等制，牢固树立全处机关干部的纪律意识和规矩意识。在全处树立“一盘棋”思想，增强大局意识，要求做到一个目标一条心、一个声音一股劲，形成推动工作的强大合力。在全处构建相互支持，相互配合、上下联动、左右沟通的良好工作格局。全面提升党员干部攻坚克难本领和全心全意为民服务的宗旨意识，最终达到达到“提神、提速、提能、提效”工作要求。

2016年9月11日