潜江市贯彻落实第三轮中央生态环境保护

督察报告整改方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，根据《中央生态环境保护督察工作规定》《中央生态环境保护督察整改工作办法》等有关要求，结合实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记对湖北工作的重要指示精神，深刻领悟加快建设美丽湖北的重要性，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任，扎实推进美丽湖北建设潜江实践，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。动真碰硬、聚力攻坚，有序推进本轮督察报告反馈问题整改。强化支点意识，抬升发展标杆，以更高水平践行总书记殷殷嘱托。发挥生态优势，坚持治水、营城协同发力，守牢水安全、提升水动力、优化水生态、营造水景观、发展水经济，擦亮“水乡园林”城市名片，争当生态环境优渥的标杆，为加快建成中部地区崛起的重要战略支点，奋力谱写中国式现代化湖北篇章贡献潜江力量。

二、主要措施

（一）深入践行习近平生态文明思想。深入学习贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先绿色发展之路。坚决扛起生态文明建设的政治责任，切实增强责任感、使命感、紧迫感。严格落实生态环境保护“党政同责”和“一岗双责”要求，坚持各级党委、政府对本行政区域内生态环境质量负总责，党政主要负责同志对本行政区域内生态环境保护工作负全面领导责任。加强统筹协调，主动作为，攻坚克难，加大工作力度、加快工作进度，推动我市环境质量持续改善。

（二）坚定不移共抓长江大保护。坚决把修复好、保护好长江生态环境摆在压倒性位置，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，大力推进长江高水平保护。持续实施国土绿化工程和湿地保护与修复工程，加强生态修复和日常管控。突出加强长江水污染防治，深入推进长江入河排污口溯源整治，完善船舶行业污染物“收集—接收—转运—处置”全过程衔接，加快建设完善城镇污水收集管网、垃圾焚烧发电等环境基础设施，着力提升生活污水收集处理率和生活垃圾焚烧处理能力。持续实施湖泊生态环境保护，严厉打击围湖造田等侵占和分割水面的行为，防止湖泊面积减少，保障湖泊功能。

（三）深入打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减，延伸深度、拓展广度，聚焦减污降碳协同增效总要求，深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。打好重污染天气、臭氧污染、柴油货车污染治理攻坚战。深入实施重点行业深度治理、重点行业绩效提级、扬尘污染综合治理、秸秆综合利用和露天禁烧、空气质量预测预报、重点涉气企业执法“六大”专项提升行动。加强重点流域水环境质量管控，落实饮用水水源地巡查管护，推进河湖水环境保护和生态修复，持续开展入河入湖排污口整治，加强工业园区水污染防治，推进黑臭水体和生活污水治理，稳步提升水生态环境质量。严格建设用地准入管理，保障重点建设用地安全利用。推进受污染耕地安全利用，落实农用地分类管理制度。加强土壤污染重点监管单位监管，督促指导企业落实土壤隐患排查和地下水监测等土壤污染防治工作。

（四）扎实推进督察反馈问题整改。按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的要求，对照督察报告逐条细分，制定整改方案，提出整改目标、整改措施、整改时限，明确责任单位和责任人，扎实推进整改，坚决杜绝虚假整改、表面整改，切实解决一批突出环境问题。建立长效机制，定期开展整改效果“回头看”，确保整改成效，防止问题反弹。严格生态环境执法，充分运用移动执法和“双随机一公开”监管体系，进一步提升全市生态环境执法效能，强化生态环境保护行政执法与刑事司法的有效衔接。加强环境公益诉讼，提升环境资源司法水平，查办一批典型环境污染案件，依法打击偷排、不正常使用污染防治设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为，引导企业落实好环境保护主体责任。

- （五）加快补齐生态环境短板。紧盯化工园区环境风险治理、城区雨污分流改造、水产养殖和加工行业绿色发展等重点问题，有序推进雨污管网建设，持续提升城市生活污水集中收集率。落实合格化工园区建设要求，推进化工园区环保监测体系、危险货物运输风险论证、事故应急池和初期雨水收集池建设，着力消除园区环境风险。加大帮扶力度，持续推广水产标准化养殖，引导水产加工企业落实环保主体责任和污染防治措施。建立健全建筑垃圾污染防治和综合利用体系，推动城市建筑垃圾规范化管理和资源化利用。

（六）持续加强生态建设。围绕生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等方面强化生态建设。落实“三线一单”管理要求，严守生态保护红线。建立完善自然保护地联合执法机制，形成强大保护合力。不断创新生态文明建设宣传方式，组织开展系列宣教活动，积极营造浓厚的生态环境保护氛围，引导群众共同参与生态保护事业。

- （七）加快生产生活方式绿色转型升级。严把准入关口，坚决遏制“两高”项目盲目发展。加强帮扶，依法依规淘汰落后产能。扎实推进碳达峰行动，推动减污降碳协同增效。持续优化交通运输结构。落实船舶污染防治措施，巩固提升船舶岸电改造成果，提升水路运输清洁化水平。

- 三、组织保障

- 市委、市政府是中央生态环境保护督察反馈问题的整改责任单位，相关市直部门以及区镇街道是具体整改单位。各整改单位党政“一把手”亲自抓、负总责，逐级传导压力，层层抓好落实，根据问题清单制定切实可行的整改方案，明确责任人员和整改时限，倒排工期，挂图作战。对涉及多个部门的整改任务，建立健全牵头单位和配合单位协调联动机制，形成强大整改合力。切实加大督办力度，及时跟踪问效，定期调度进展情况。市生态环境局联合两办督查室、市纪委监委机关开展现场检查，对督察反馈问题整改进展和成效进行现场核实。充分运用报刊、电视、网络以及新媒体，及时宣传报道整改工作成效，主动接受群众监督，努力营造环境保护人人有责、人人参与的良好氛围。

- 附件：潜江市第三轮中央生态环境保护督察报告整改措施清单

附件

潜江市第三轮中央生态环境保护督察报告

整改措施清单

一、思想认识还不到位。一些干部生态优先、绿色发展理念不够坚定，对生态文明建设和生态环境保护重要性的认识仍有差距，过于强调近年来发展过程中欠账较多、历史积累矛盾突出等客观原因，对一些牵涉面广、处理难度大、利益纠葛复杂的问题不担当不碰硬。一些地方和部门主动作为不够，推动解决问题主要靠上级部门督察、通报等。个别单位乱作为，甚至为应对考核和督察干扰监测数据、凭空编造台账。

整改目标：全面贯彻习近平生态文明思想，进一步树牢全市领导干部绿色发展理念，提高生态环境保护思想认识，压实生态环境保护工作责任，落实“党政同责”“一岗双责”，提升推动绿色发展、建设美丽潜江的能力素质。

整改时限：2025年3月底前，长期坚持

责任领导：验收单位分管市领导

责任单位：市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市发改委、市经信局、市公安局、市财政局、市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市商务局、市市场监管局、市城管执法局、市小龙虾产业发展中心

验收单位：市委组织部、市委宣传部、市生态环境局

整改措施：

1.加强生态文明教育培训。将学习贯彻党的二十大精神和历次全会精神及习近平生态文明思想，同落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神作为党校、网络培训等学习制度的重要内容，进一步提升广大干部生态环保理念、意识、能力，树立正确政绩观，形成推进美丽潜江建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉。（整改单位：市委组织部；验收单位：市委组织部）

2.突出生态文明建设成效考核。将生态环境保护工作纳入年度综合考评，加大环保考核结果运用力度，推动考核结果与干部任用、职级晋升相挂钩，鼓励先进、鞭策落后，激励各级领导干部推进环境保护工作的主动性。（整改单位：市委组织部；验收单位：市委组织部）

3.加强生态文明宣传教育。将习近平生态文明思想纳入理论学习中心组学习内容。持续将生态文明建设和生态环境保护主题纳入年度宣传教育计划并抓好落实，通过线上和线下多种形式，面向党政机关、企业、学校、社区、农村举办习近平生态文明思想“大宣讲”活动。（整改单位：市委宣传部；验收单位：市委宣传部）

4.推动职能部门做好生态环境保护工作。承担生态环境保护职责的重要职能部门向社会公开生态环境保护具体事项清单。（整改单位：市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市发改委、市经信局、市公安局、市财政局、市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市商务局、市市场监管局、市城管执法局、市小龙虾产业发展中心；验收单位：市生态环境局）

5.加强问题督查督办。紧盯督察反馈问题，定期调度督办。组织开展现场检查，对整改过程中存在的问题及时督办提醒，督促整改到位。严格验收销号，确保问题有效整改。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

6.强化环境监测数据质量管理，建设自动监测站电子围栏系统，加快形成预防人为干扰监测的技防能力。常态化开展站点周边环境巡查，依法依规查处人为干扰监测数据、造假等环境违法行为。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

二、洪湖是湖北第一大湖泊，是荆州市主城区、监利市、江陵县等城镇排水的主要受纳水体，2012年以来水质持续恶化，2021年至今一直为V类，水生植被覆盖度降低，动物多样性减少。督察发现，对于洪湖水质持续恶化问题，湖北省有关部门指导督促不力，推动落实地方主体责任不到位；荆州等地外源污染治理不力。荆州市主城区、监利市大量污水直排，江陵县万佳时代小区污水直排形成黑臭水体。养殖污染严重，生态保护修复不到位，有关部门落实湖泊保护规划、“一湖一策”实施方案不力、水生植被恢复、重点入河口清淤等多个工程未开展。

整改目标：推进我市洪湖流域城乡生活污水、工业、畜禽水产养殖、水产加工污染等综合治理，加快生态保护修复。

整改时限：2027年9月底前

责任领导：市政府主要领导、牵头验收单位分管市领导

责任单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市小龙虾产业发展中心、市城管执法局、市高新区管委会、市高新投公司、市农发集团、流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）。

牵头验收单位：市生态环境局

整改措施：

1.完善我市洪湖流域综合治理推进机制，加强协作联动，压实整改责任，系统推进控源截污、污染治理和生态修复。（整改单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市小龙虾产业发展中心、市城管执法局、市高新区管委会、市高新投公司、市农发集团，流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）；验收单位：市生态环境局）备注：流域内相关区镇街道包括周矶街道、广华街道、高场街道、周矶管理区、后湖管理区、熊口管理区、白鹭湖管理区、运粮湖管理区、积玉口镇、王场镇、浩口镇、熊口镇、龙湾镇、张金镇、老新镇、高石碑镇。

2.落实《潜江主城区水环境治理提质增效工作实施方案》，建立城区建管一体化、厂网一体化专业运行维护机制，加大污水管网泵站日常巡查和管护力度，定期开展管网巡查，及时发现和处理堵塞、漏损、违法排污等问题，确保管网系统正常运行。（整改单位：市住房和城市更新局、流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）；验收单位：市住房和城市更新局）

3.推进总干渠流域入河排口整治。2025年12月底前基本完成四湖总干渠排口整治。2025年6月底前，完成省下达的四湖流域支渠入河排污口排查，建立排污口台账清单，开展监测溯源，同步推进分类整治。（整改单位：市生态环境局、流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）；验收单位：市生态环境局）

4.实施农药化肥减量。深入开展测土配方施肥，持续抓好取土化验工作。做好绿色种养循环农业试点工作。开展田间试验示范、农户施肥情况调查等基础性工作，发布科学施肥指导意见和配方信息，加强宣传培训与技术指导服务，提升科学施肥水平。2025年12月底前，测土配方施肥技术覆盖率稳定在92.5%以上。（整改单位：市农业农村局、流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）；验收单位：市农业农村局）

5.强化工业污染防治。开展工业园区水污染整治专项行动，2025年12月底前完成省级及以上园区涉水问题整改销号。开展重点区域固定源涉水排放执法检查，加强园区涉水企业废水排放及集中污水处理设施监管。加强总干渠沿线水产加工等涉水工业企业执法检查，依法查处偷排、超标排放等环境违法行为（整改单位：市生态环境局，流域内相关区镇街道政府（管理区、办事处）；验收单位：市生态环境局）

6.推进河网水动力建设。按照省水利厅有关文件规定，确保高场南闸生态流量泄放，增强水动力条件。加强与荆州市协同联动，落实《四湖总干渠沿线涵闸水资源调度运用方案》，指导总干渠沿线涵闸分级管理、工程调度、沟通协调，防止涵闸陡排陡放，保障总干渠潜江段生态流量。（整改单位：市水利和湖泊局；验收单位：市水利和湖泊局）

7.优化流域水环境监测网。配合做好洪湖流域治理水环境专项监测工作，加强四湖总干渠及重要支渠水环境监测。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

三、“两高”项目盲目上马管控不够到位。部分地方在处理高质量发展和高水平保护的关系上统筹不够，盲目上马“两高”项目冲动明显。一些项目违规审批。《热电联产管理办法》明确，新建抽凝燃煤热电联产项目与替代关停燃煤锅炉和小热电机组挂钩，配套关停的燃煤锅炉容量原则上不低于新建机组最大抽汽供热能力的50%。但督察发现，用于国电长源荆州热电二期扩建项目2×350MW抽凝式燃煤热电联产机组配套关停的54台锅炉均不是燃煤锅炉，其中49台为燃气锅炉，但已通过审批并于2023年7月投产。2020年荆州市细颗粒物浓度未达环境空气质量二级标准，根据国家有关部门要求，区域内建设项目应提出有效的区域污染物削减方案。但2021年，华鲁恒升（荆州）公司园区气体动力平台、合成气综合利用等两个项目的削减方案中，将2016年关停的16家砖瓦厂污染物排放量作为削减主要来源，实际并未形成有效削减；建成的100万吨/年尿素产能，也未按要求全部完成产能置换。一些项目违规建设。大冶特钢、鄂城钢铁等公司的炼铁高炉项目，湖北云华安化工公司合成氨搬迁技改项目均存在批小建大问题。黄冈市雄陶陶瓷公司升级改造项目、黄石市天源模具材料公司1台15吨中频炉、潜江市金华润化肥公司1台直径3.2米气化炉未批先建。荆门市新洋丰中磷肥业有限公司擅自建成10万吨/年磷铵装置，违反产业政策指导目录不得新建磷铵项目的要求。此外，长利玻璃洪湖公司迁建项目未取得节能审查意见就于2023年12月开工建设，荆州市发展和改革委员会向省发展和改革委员会提交的有关证明材料中却称企业未开工建设，致使企业违规通过节能审查。

整改目标：坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严控“两高”项目准入，推进节能降碳，确保完成“十四五”能耗双控目标。依法依规完善产能置换整改方案及项目备案、环评、能评等建设审批手续，确保批建一致。

整改时限：2025年9月底前，长期坚持

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市发改委、市经信局、市生态环境局、市统计局

牵头验收单位：市发改委

整改措施：

1.加强源头管控，严把“两高”项目准入关口。建立“两高”项目准入市级部门联审会商制度，发改、经信、生态环境、统计等部门按各自职能对两高项目开展审查。（整改单位：市发改委、市经信局、市生态环境局、市统计局；验收单位：市发改委）

2.持续完善“十四五”期间“两高”项目管理台账，实行动态管理。（整改单位：市发改委；验收单位：市发改委）

3.2025年6月底前，全面排查“两高”项目节能审查、节能验收等落实情况。（整改单位：市发改委；验收单位：市发改委）

4.持续推动锅炉深度治理，20蒸吨/小时以上燃煤锅炉污染物在线监控应接尽接，逐步推动35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉开展超低排放改造。（整改单位：市生态环境局、市市场监管局；验收单位：市生态环境局、市市场监管局）

5.依法调查并处理潜江市金华润化肥公司未批先建行为。2025年9月底前，依法依规进行整改。（整改单位：市发改委、市经信局、市生态环境局；验收单位：市发改委）

四、湖北省第二轮中央生态环境保护督察整改任务中个别化工园区确认工作把关不严问题整改不到位。

整改目标：进一步压实整改责任，推进整改任务有效整改并及时销号。

整改时限：2025年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市生态环境局

牵头验收单位：市生态环境局

整改措施：常态化加强生态环境保护督察反馈问题整改调度督办，定期调度整改进展，组织开展现场检查核查，对整改过程中存在的问题及时督办提醒，确保督察反馈问题有效整改并及时销号。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

五、化工园区环境隐患突出、污染严重。2021年国家有关部门印发《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，要求规范化工园区建设和认定管理，提升安全发展和绿色发展水平。2022年湖北省经济和信息化厅等部门联合印发的实施细则，将“化工园区应具备对所产生的危险废物全部收集的能力”等部分约束性条款改作打分项，未严格执行国家认定标准。督察发现，全省认定的42个化工园区中，有16个存在环境保护监测监控体系不完备、危险货物运输风险论证未开展、危化品车辆专用停车场未论证建设等不符合园区建设标准问题。襄城经济开发区余家湖化工园区应急事故池容量不满足要求，地方初步推算约需1.2万立方米应急容量才能满足需求，目前仅有3000立方米；潜江经济开发区、江汉盐化工业园未建设事故应急池和初期雨水收集池，存在环境风险隐患。黄冈武穴市马口工业园部分企业长期通过雨排口排放生产废水。园区内雨水渠多处渗漏含刺激性气味的黑水。潜江市江汉盐化工业园雨污分流不到位，有些企业违法排污，在园区内形成积水坑塘，监测显示坑内废水化学需氧量达194毫克/升，周围群众反映强烈。园区内中石化江汉盐化工公司长期违规排放污水。天门市岳口工业园污水处理厂工艺不能满足工业废水处理需求，园区内企业偷排形成积水坑塘，监测显示坑内废水化学需氧量、总磷浓度分别为550毫克/升、76.8毫克/升。

整改目标：严格落实合格化工园区建设标准。完善江汉盐化工业园园区环境保护监测体系，完成潜江经济开发区、江汉盐化工业园危险货物运输风险论证。完成潜江经济开发区、江汉盐化工业园事故应急池和初期雨水收集池建设。完成江汉盐化工业园雨污分流设施建设和积水坑塘整治。加强园区内企业监管，依法查处超标排污、偷排漏排等违法行为。严格管控中石化江汉盐化工公司污水。

整改时限：2028年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市高新区管委会、市经信局、市生态环境局、市交通运输局、市高新投公司、泽口街道、王场镇

牵头验收单位：市经信局

整改措施：

1.2025年3月底前，完善江汉盐化工园园区环境保护监测监控体系。（整改单位：市高新区管委会、王场镇；验收单位：市生态环境局）

2.2025年3月底前，完成江汉盐化工业园、潜江经济开发区对外危险货物运输风险论证。（整改单位：市高新区管委会、泽口街道、王场镇；验收单位：市交通运输局）

3.2025年12月底前，完成潜江经济开发区、江汉盐化工业园事故应急池和初期雨水收集池建设，满足园区事故应急容量和初期雨水收集需求。（整改单位：市高新区管委会、市高新投公司、泽口街道、王场镇；验收单位：市高新区管委会）

4.完成江汉盐化工业园积水坑塘整治。（整改单位：市高新区管委会、王场镇；验收单位：市生态环境局）

5.加强园区内涉水企业监管，开展专项执法检查，依法查处借雨排污、超标排污，利用提升水泵、雨水排放口直排偷排等违法行为。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

6.2026年12月底前，督促中石化江汉盐化工公司完成节水减排技术改造，部分废水接入江汉盐化工业园区污水处理厂处理。督促企业雨污分流改造。组织开展全部污水通过园区污水处理厂处理的科学论证，督促开展相关环保设施改造，2028年9月底前，将全部外排污水转入园区污水处理厂处理。（整改单位：市生态环境局、市高新区管委会、市高新投公司、王场镇；验收单位：市生态环境局）

六、环境空气质量明显反弹。“十四五”以来，湖北省多个城市环境空气质量反弹严重，主要污染物浓度不降反升，全省重污染天数比率从2021年的0.6%增加到2023年的1.9%。其中，荆州市、黄冈市、孝感市、咸宁市细颗粒物浓度逐年上升，2023年比2021年分别升高34.3%、29.0%、27.3%、16.8%。

整改目标：全力扭转空气质量被动局面，持续改善我市空气质量。

整改时限：2025年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市发改委、市经信局、市公安局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市城管执法局、市交通运输局、市农业农村局、市市场监管局、市高新区管委会、市城发集团、市高新投、市农发集团

牵头验收单位：市生态环境局

整改措施：

1.2025年9月底前，落实省、市空气质量持续改善行动方案，完成省下达我市“五个一批”治理任务，推进工业锅炉提标、VOCS集群综合整治，削减大气污染物排放。强化移动源的管控，开展机动车排放检测领域弄虚作假专项行动，加快实施国三及以下柴油车淘汰，严格禁用区非道路移动机械的管控。持续开展扬尘、餐饮油烟、禁烧、禁鞭等面源污染管控。加强空气质量会商研判，积极应对污染天气，持续改善全市环境空气质量。（整改单位：市发改委、市经信局、市公安局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市城管执法局、市交通运输局、市农业农村局、市市场监管局、市高新区管委会、市城发集团、市高新投、市农发集团；验收单位：市生态环境局）

2.2025年9月底前，强化大气污染防治重点任务落实，持续做好重点时段、重点区域的污染源管控，推进上级帮扶及日常监管发现环境问题的整改。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

七、落后生产工艺装备淘汰不力，甚至顶风新建。《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确，陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺和装备为落后生产工艺装备，应立即淘汰。督察发现，黄冈、荆门及天门等地6家企业共有8条陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产线，其中3条为2024年新建，这些生产线均属违规建设，未配备必要的大气污染治理设施，污染问题突出。此外，对照《产业结构调整指导目录》，全省还有12台一段式固定床煤气发生炉、鄂州市昌鑫铸钢公司2台铝壳中频炉等落后设备未淘汰。

整改目标：一段式固定床煤气发生炉落后设备依法整改到位。

整改时限：2025年6月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市经信局

牵头验收单位：市经信局

整改措施：2025年6月底前,按照省工作安排，在科学论证的基础上，依法依规完成一段式固定床煤气发生炉整改。（整改单位：市经信局；验收单位：市经信局）

八、交通运输结构调整进展缓慢。湖北省2023年公路货运量占比69.5%，铁路货运量占比较2020年下降0.9个百分点，仅为2.5%，不增反降。计划2023年完成的10个铁路专用线重点项目，目前仅建成4个。

整改目标：加快交通运输结构调整，争取铁路、水运货运量稳步提升。

整改时限：2029年9月底前，长期坚持

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市交通运输局

牵头验收单位：市发改委

整改措施：

1.2029年9月底前，持续推动大宗货物及集装箱中长距离运输“公转铁、公转水”，提高泽口码头和货运北站联运能力。（整改单位：市交通运输局；验收单位：市交通运输局）

2.2027年12月底前，配合完成汉江兴隆至蔡甸段2000吨级航道整治（潜江段）和兴隆二线船闸建设。（整改单位：市交通运输局；验收单位：市交通运输局）

九、非道路移动机械排放量大，管理水平低，部分未编码登记、超标排放的非道路移动机械违规在禁用区内使用。

整改目标：优化禁用区划分方案，提升监管水平。

整改时限：2025年9月底前，长期坚持

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市城管执法局、高新区管委会、市城发集团、市高新投公司、市农发集团

牵头验收单位：市生态环境局

整改措施：

1.2024年12月底前,建立非道路移动机械改革先行服务试点，持续开展摸底调查，落实编码登记制度，强化高排放非道路移动机械管理，加强非道路移动机械销售企业监管，推进新购置柴油农业机械符合排放标准。（整改单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市城管执法局、高新区管委会、市城发集团、市高新投公司、市农发集团；验收单位：市生态环境局）

2.2024年12月底前，根据省工作安排，适时建立健全部门定期会商、信息通报、联合执法等机制。（整改单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市城管执法局、高新区管委会、市城发集团、市高新投公司、市农发集团；验收单位：市生态环境局）

3.2025年9月底前,有序推进不符合排放标准的农业机械淘汰更新。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

4.2025年9月底前,结合实际进一步优化高排放非道路移动机械禁止使用区，协同开展多部门联合监管，严格执行非道路移动机械高排放禁用区使用要求。（整改单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市农业农村局、市城管执法局、高新区管委会、市城发集团、市高新投公司、市农发集团；验收单位：市生态环境局）

十、城市水环境基础设施短板突出。湖北省多个城市存在黑臭水体治理不力、污水管网排查整治不到位、污水处理厂运行不正常等问题。全省管网混错接、缺陷整改完成率较低，多处管网覆盖空白区未按期完成整治。城市生活污水集中收集率在长江经济带排名靠后，2023年全省城市生活污水处理厂，有四分之三进水生化需氧量浓度低于100毫克/升。污水处理厂存在超标排放问题。

整改目标：按照美丽湖北建设指标要求，加强城市水环境基础设施建设和管理。加大城市黑臭水体治理力度和污水管网排查整治力度，提升污水处理厂运行质效，加快管网空白区建设，完成省下达的城市生活污水收集率、城市黑臭水体整治率等目标任务。

整改时限：2027年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市生态环境局、市城发集团、园林街道、泽口街道、泰丰街道、杨市街道、总口管理区、竹根滩镇、王场镇

牵头验收单位：市住房和城市更新局

整改措施：

1.推进城市黑臭水体排查整治。2027年9月底前，持续开展城市水体状况排查，及时开展治理。不断巩固城市黑臭水体治理成效，建立健全黑臭水体治理管护长效机制，落实河湖长制，压实相关部门责任，强化日常巡查管护，定期监测水质，发现问题及时整改。（整改单位：市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市生态环境局、泽口街道、园林街道、泰丰街道、杨市街道、竹根滩镇；验收单位：市住房和城市更新局）

2.推进污水管网排查整治。全面排查城市管网覆盖空白区，建立台账清单。推进城市管网空白区污水收集管网建设，2025年底完成现存两处空白区整治。（整改单位：市住房和城市更新局、园林街道、泰丰街道；验收单位：市住房和城市更新局）

3.推进市政污水管网混错接和缺陷整治。对前期管网排查已发现的雨污混错接点以及管网缺陷等问题，结合易涝点改造、雨污分流改造、老旧小区改造等项目进行改造修复，确保2025年底前，基本完成城市污水管网混错接点、缺陷整治。（整改单位：市住房和城市更新局、园林街道、泽口街道、泰丰街道、杨市街道、总口管理区、竹根滩镇、王场镇；验收单位：市住房和城市更新局）

4.2025年底前，新增污水处理能力2.5万吨/天，将全市城区污水处理能力提升至13.5万吨/天。（整改单位：市城发集团；验收单位：市城发集团）

5.强化污水处理厂运行监管。加强运营单位管理，及时对污水处理设施进行巡查维护，确保污水处理设施正常运行、达标排放。（整改单位：市住房和城市更新局、市城发集团；验收单位：市住房和城市更新局）

十一、弄虚作假问题多发。2022年、2023年，湖北省监测数据造假问题接连被国家有关部门通报。督察发现，荆州市玉沙集团部分生产时段主要污染物超标，但谎报停运逃避监管。孝感市湖北长舟盐化公司燃煤锅炉烟气二氧化硫浓度在线监测数据低于现场实测值。荆门钟祥市胡集污水处理厂污水超标排放，在线监测数据低于现场实测值。抽查发现，武汉、荆门、宜昌、咸宁等地8家机动车尾气检测机构存在擅自变更方法、干扰检测设备，降低车辆污染物排放浓度检测值等问题。

整改目标：完善防干扰制度体系,强化日常监管，规范机动车排放检验机构检验行为，提高遵纪守法意识。

整改时限：2024年12月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市生态环境局、市公安局、市市场监管局

牵头验收单位：市生态环境局

整改措施：

1.做好国控省控站点保障工作，确保站点稳定运行。建设自动站周界报警系统，严防人为干扰环境监测行为。完善管理制度，加大对人为干扰监测行为的惩戒力度，加强巡查管控和宣传引导。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

2.根据《湖北省污染源自动监控管理办法》，进一步完善污染源自动监控监管长效机制。深入开展打击自动监测数据弄虚作假和第三方环保服务机构弄虚作假专项工作。（整改单位：市生态环境局；验收单位：市生态环境局）

3.加强机动车排放检验机构监督管理。2024年12月底前，开展机动车排放检验机构专项整治行动，依法查处替检代检、未经检验出报告、减少检验项目或降低检验标准、篡改检验数据、出具虚假检验报告等违法违规行为，公布一批典型案例，并建立长效监管机制。（整改单位：市生态环境局、市公安局、市市场监管局；验收单位：市生态环境局）

4.开展第三方环保服务机构弄虚作假专项执法检查，依法查处一批第三方环保服务机构违法违规问题，曝光一批典型案件，进一步规范第三方环保服务市场。对查实机动车检验机构使用作弊软硬件、出具虚假检验检测报告的，依法查处并实施停止采信监测数据结果等失信联合惩戒措施。（整改单位：市生态环境局、市公安局、市市场监管局；验收单位：市生态环境局）

十二、一些地方虚报进水浓度数据。黄冈市黄州区遗爱湖污水处理厂、麻城市城东污水处理厂2023年上报进水生化需氧量浓度分别为82.5毫克/升、106.8毫克/升，此次督察实测仅为19.3毫克/升、28.9毫克/升。黄冈麻城市城东污水处理厂和仙桃市城东污水处理厂伪造化验单、编造生化需氧量数据。

整改目标：加强对生活污水处理厂监管，依法查处污水处理厂弄虚作假等违法行为。

整改时限：2025年3月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市住房和城市更新局、市城发集团

牵头验收单位：市住房和城市更新局

整改措施：

1.加强城镇生活污水处理厂现场监督检查，对发现的水质检测问题及时督促整改，依法查处弄虚作假行为。（整改单位：市住房和城市更新局、市城发集团；验收单位：市住房和城市更新局）

2.加强绩效考核管理，促进城镇生活污水处理厂规范运行。（整改单位：市住房和城市更新局、市城发集团；验收单位：市住房和城市更新局）

十三、建筑垃圾管控力度不够。湖北省17个市、州、直管市和神农架林区中，尚有15个未按照固体废物污染环境防治法要求，制定建筑垃圾污染环境防治工作规划，部分地区消纳场所规划滞后、规范处置监管不严、生态破坏问题凸显。

整改目标：科学规划，加大投入，建立完备的建筑垃圾污染防治和综合利用体系。全面排查，综合整治，消除建筑垃圾随意倾倒点，修复生态破坏问题。压实责任，提高监管水平，严格规范管理。

整改时限：2025年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市城管执法局

牵头验收单位：市城管执法局

整改措施：

1.2025年3月底前，制定《潜江市建筑垃圾污染环境防治工作规划》。（整改单位：市城管执法局；验收单位：市城管执法局）

2.2025年3月底前，开展建筑垃圾专项整治，建立常态化巡查机制，及时发现和清理建筑垃圾随意倾倒点。加强施工现场监管，建立检查台账。建立联合执法机制，查处建筑垃圾随意倾倒等违法行为。（整改单位：市城管执法局；验收单位：市城管执法局）

3.2025年9月底前，按照规划要求，选择合适地点建设建筑垃圾消纳场。加强建筑垃圾消纳场管理，规范建筑垃圾入场流程，确保消纳场规范运行。（整改单位：市城管执法局；验收单位：市城管执法局）

4.2025年9月底前，严格运输资质准入备案，建立全过程管理台账，推行三联单制度，由“产生单位、运输单位、消纳处置单位”三方联单处置，形成闭环，确保全流程可追溯。督促物业服务企业做好装饰装修垃圾分类收集、堆放、清运，依法查处违规运输、违规倾倒和与生活垃圾混装等行为。推进建设建筑垃圾资源化利用处置中心建设并规范运行。（整改单位：市城管执法局；验收单位：市城管执法局）

十四、农业养殖污染问题突出。督察发现，湖北省统计的畜禽粪污资源化利用率虚高，畜禽粪污利用不当问题较为普遍。抽查的随州市随县等畜禽养殖重点市县将完成台账备案等同于实现利用，而对粪污设施运行、粪污还田等具体措施缺乏有效监管，实际资源利用率大打折扣。（省序号38）

整改目标：提高国家有关部门直联直报系统中填报的畜禽粪污基础数据的准确性，客观真实地反映综合利用情况。规范农业养殖污染治理，加强畜禽粪污综合利用。

整改时限：2026年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市农业农村局、市生态环境局

牵头验收单位：市农业农村局

整改措施：

1.在省农业农村厅对我市在国家有关部门直联直报系统中填报的畜禽粪污资源化利用基础数据抽查核查、下达问题清单后，及时督促指导畜禽养殖主体整改到位。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

2.开展粪污资源化利用计划和台账管理工作培训，推进落实《湖北省畜禽养殖废弃物资源化利用管理制度（试行）》，督促指导畜禽养殖主体落实还田台账管理制度，逐步提升全市畜禽粪污资源化利用真实性、准确性。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

3.2025-2026年每年组织开展畜禽粪污资源化利用基础数据抽查核查，抽查核查结果在相关考核中运用。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

4.开展畜禽养殖企业环境执法检查，督促落实环评、排污许可等管理制度，依法查处畜禽养殖污染行为。（整改单位：市生态环境局、市农业农村局；验收单位：市生态环境局）

十五、国家有关部门《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》明确，2022年水产养殖主产区实现尾水达标排放。2023年湖北省有大量精养鱼池未开展尾水治理。

整改目标：推进达标排放或循环利用，逐年提高精养池塘尾水治理面积。自然保护区、湿地公园内水产养殖现象和投肥投（粪）养殖行为得到有效遏制。

整改时限：2026年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市农业农村局、市小龙虾产业发展中心

牵头验收单位：市农业农村局、市小龙虾产业发展中心

整改措施：

1.2026年9月底前，持续开展水产养殖精养池塘尾水治理，加快实施2024年度渔业绿色循环发展试点项目，按照《湖北省水产养殖尾水污染物排放标准》要求排放养殖尾水，稳步提升池塘养殖尾水治理率。（整改单位：市小龙虾产业发展中心；验收单位：市小龙虾产业发展中心）

2.2026年9月底前，加强对水产养殖场的药物使用监管，定期对养殖水体和鱼类进行药物残留检测，依法查处违规使用药物等违法行为。完善相关制度，进一步规范水产养殖药物使用。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

3.2026年9月底前，加强技术培训，指导养殖户科学养殖。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

4.2026年9月底前，加强宣传，引导水产养殖户持证养殖。依法审批，依法依规办理水域滩涂水产养殖许可证。加强监管，规范水域滩涂养殖活动，督促引导养殖户依法依规养殖。（整改单位：市农业农村局；验收单位：市农业农村局）

十六、自然保护地存在违规建设活动。荆州市何王庙江豚省级自然保护区内大量土地违规出租用于围垸、挖塘养殖。

整改目标：加强自然保护地监管，依法查处自然保护地内违规建设等行为。

整改时限：2025年3月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市自然资源和城乡建设局

牵头验收单位：市自然资源和城乡建设局

整改措施：

1.开展监测能力提档升级。对返湾湖自然保护地实施“智慧保护区”建设，新建监控主塔、全景球机和集成处理中心，进一步提升自然保护地科技化监测水平。（整改单位：市自然资源和城乡建设局；验收单位：市自然资源和城乡建设局）

2.开展联合执法专项行动。按照省直部门要求，开展自然保护地联合巡查行动，依法查处破坏自然保护地等违法行动。（整改单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市公安局；验收单位：市自然资源和城乡建设局）

3.纳入考核问责事项。按照省林业局林长制考核要求，将自然保护地保护成效纳入全市高质量发展、林长制推进和目标责任制考核事项。（整改单位：市自然资源和城乡建设局；验收单位：市自然资源和城乡建设局）

十七、部分尾矿库渗滤液污染严重。黄石市连永锰业公司尾矿库渗滤液治理设施闲置，渗滤液长期超标排放。黄石大冶市亚峰矿业公司铁矿石及铁精粉长期露天堆放，淋溶水渗漏至厂区外，形成红褐色水沟。咸宁市嘉鱼县高强锰业公司锰渣库渗滤液直排，监测显示氨氮浓度高达87.1毫克/升。

整改目标：排除尾矿库安全隐患，有效防范污染事件发生。

整改时限：2025年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市应急管理局

牵头验收单位：市应急管理局

整改措施：2025年9月底前，举一反三开展尾矿库排查，对发现的安全隐患及时整改。（整改单位：市应急管理局；验收单位：市应急管理局）

十八、湖北省还有多宗化工企业关改搬转腾退地块未纳入污染地块管理系统，荆州松滋市原金松化工公司污染地块未按照土壤污染防治法要求实施土壤污染风险管控和修复。

整改目标：确保全市沿江化工企业关改搬转腾退地块全部纳入污染地块管理系统实施监管，按程序开展土壤污染状况调查与风险管控及治理修复。

整改时限：2025年9月底前

责任领导：牵头验收单位分管市领导

责任单位：市经信局、市生态环境局

牵头验收单位：市经信局

整改措施：2025年9月底前，加强部门协调联动，按期完成关闭搬迁腾退工作。按照省工作要求，组织对潜江海为化学和潜江正和化学两个企业腾退的租赁地块开展土壤污染状况初步调查，并按要求纳入全国建设用地土壤环境管理信息系统。对初步调查超标的地块开展详查和风险评估，确定存在人体健康风险不可接受的地块，按要求纳入土壤污染风险管控与修复治理名录，并督促企业开展修复。（整改单位：市经信局、市生态环境局；验收单位：市经信局）